| Lp. | Nazwa zadania | Lata realizacji | Dział Rozdział Paragraf | Wartość całkowita | Koszty kwalifikowalne | Wydatki poniesione i do poniesienia w latach 2006 - 2007 | Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych | Planowane płatności w latach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | Po roku 2010 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Danków | 2008 - 2009 | 010 01010 6050 | 5.149.890 | 4.223.470 | 103.470 | OGÓŁEM | 2.120.000 | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 1.600.000 | 1.600.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst | 120.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (kredyt) | 400.000 | 300.000 |  |  |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon - Parzymiechy | 2009 - 2012 | 010 01010 6050 | 12.702.000 | 10.414.000 | 0 | OGÓŁEM |  | 114.000 | 3.400.000 | 6.900.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE |  |  | 2.700.000 | 5.300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst |  | 114.000 | 200.000 | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (kredyt) |  |  | 500.000 | 1.100.000 |
| 3. | Budowa wodociągu w m. Napoleon | 2007 - 2008 | 400 40002 6050 | 282.494 | 233.680 | 28.800 | OGÓŁEM | 204.880 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst | 204.880 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (kredyt) |  |  |  |  |
| 4. | Budowa wodociągu w m. Chałków | 2009 - 2010 | 400 40002 6050 | 478.520 | 394.140 | 0 | OGÓŁEM |  | 35.600 | 358.540 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst |  | 35.600 | 358.540 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (kredyt) |  |  |  |  |
| 5. | Remont drogi gminnej w m. Lipie ul. Dolna, Leśna, Topolowa, Lipowa, Jaworowa, Klonowa | 2008 - 2010 | 600 60016 6050 | 2.580.000 | 2.580.000 | 0 | OGÓŁEM | 108.000 | 1.132.000 | 1.340.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE |  | 800.000 | 1.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst | 108.000 | 32.000 | 40.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (kredyt) |  | 300.000 | 300.000 |  |

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Rady Gminy Lipie Nr X/46/2007

z dnia 10 sierpnia 2007 r.

WIELOLETNI   PROGRAM   INWESTYCJNY   GMINY   LIPIE NA   LATA  2007 – 2010

| 6. | Modernizacja Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji w Troninach | 2007 - 2009 | 630 63095 6050 | 470.588 | 470.588 | 4.880 | OGÓŁEM | 41.480 | 424.228 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 35.258 | 360.594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst | 6.222 | 63.634 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (kredyt) |  |  |  |  |
| 7. | Odbudowa Parku w Lindowie | 2007 – 2009 | 900 90004 6050 | 235.294 | 235.294 | 4.880 | OGÓŁEM | 36.600 | 193.814 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 31.110 | 164.742 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst | 5.490 | 29.072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (kredyt) |  |  |  |  |
| 8. | Remont GOK w Lipiu | 2007 - 2009 | 921 92109 6050 | 327.529 | 327.529 | 4.880 | OGÓŁEM | 42.700 | 279.949 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 36.295 | 237.957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst | 6.405 | 41.992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (kredyt) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | 22.226.315 | 18.878.701 | 146.910 | OGÓŁEM | 2.553.660 | 4.179.591 | 5.098.540 | 6.900.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 1.702.663 | 3.163.293 | 3.700.000 | 5.300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst | 450.997 | 416.298 | 598.540 | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (kredyt) | 400.000 | 600.000 | 800.000 | 1.100.000 |