Załącznik Nr 5a

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

# PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 2008

| Lp. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia zakończenia | Dział Rozdział Paragraf | Wartość kosztorysowa | Poniesione wydatki w 2006 - 2007 r. | Planowane nakłady w 2008 r. | W tym ze środków: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Budżet gminy | Inne KREDYT |
| 1. | Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Parzymiechy | 08/2008 10/2008 | 600 60017 6050 | 38.400 | - | 38.400 | 38.400 | - |
| 2. | Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Albertów | 08/2008 10/2008 | 600 60017 6050 | 28.800 | - | 28.800 | 28.800 | - |
| 3. | Budowa chodnika w Lipiu od ul. Kasztanowej do przystanku PKS | 08/2008 10/2008 | 600 60016 6050 | 185.307 | 5.307 | 180.000 | - | 180.000 |
| 4. | Remont drogi gminnej we wsi Kleśniska ul. Marianka | 05/2008 10/2008 | 600 60016 6050 | 319.320 | 17.320 | 302.000 | - | 302.000 |
| 5. | Remont drogi gminnej we wsi Parzymiechy ul. Polna | 05/2008 10/2008 | 600 60016 6050 | 191.870 | 15.870 | 176.000 | - | 176.000 |
|  | RAZEM |  |  | 763.697 | 38.497 | 725.200 | 67.200 | 658.000 |