Numer sprawy ZP 341/5/09

PROJEKT  UMOWY

W dniu ......................... 2009 roku  w Gminie Lipie pomiędzy:

Gminą Lipie z siedzibą w  42- 165 Lipie ul. Częstochowska 29

NIP  574-10-65-449 ,  REGON 000537303

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................................................

a

............................................................................................................................

z siedzibą w ......................................................................................................

NIP .......................................... REGON ...........................................................

zwanym dalej  „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

1.........................................................................................................................,

2..........................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień  publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu .......................................

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

„Zabudowa studni Nr 5 wraz z podłączeniem do stacji wodociągowej w Parzymiechach,

gm. Lipie”o zakresie rzeczowym :

- obudowa i uzbrojenie studni wierconej wraz z zagospodarowaniem terenu kpl.1

- sieć wodociągowa z rur PE o śr.90mm łącząca studnię ze stacją wodociągową o dł. 536,5m

- zasilanie elektroenergetyczne kpl.1

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy opracowany na podstawie dokumentacji technicznej , specyfikacji i  przedmiaru robót, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji inwestycji:

- rozpoczęcie  : po podpisaniu umowy

- zakończenie inwestycji potwierdzone protokółem odbioru końcowego w terminie  :

15.11.2009r .

§ 3

1.Zamawiający przekaże protokólarnie Wykonawcy teren budowy w terminie  7 dni od dnia

podpisania umowy.

2.Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3. Wykonawca po podpisaniu umowy przedłoży Zamawiającemu wersję  kosztorysu ofertowego szczegółowego.

§ 4

1.Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie :

inspektor nadzoru w osobie :

.............................................................................................................................

Uprawnienia budowlane : ................................................................................

2.Wykonawca ustanawia :

kierownika budowy w osobie:

.............................................................................................................................

Uprawnienia budowlane : .................................................................................

3.Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy  działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. zm.).

4. Zmiana osoby pełniącej obowiązki inspektora nadzoru , kierownika budowy , kierownika robót może nastąpić poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.

§ 5

1.Zamawiający zobowiązuje się do protokólarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w terminie do : po podpisaniu umowy

2.Po protokólarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z  :

- Dokumentacją techniczną opracowanym przez : BIO-Projekt-Biuro Projektowo-Usługowe s.c.

45-061 Opole, ul. Katowicka 39

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych

- ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

- z zasadami sztuki budowlanej

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, błędów rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwiązań, Zamawiający dokona zmian we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż   30 dni .

3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do :

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla

potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia

- wykonania badań, , prób , jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku

- wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

- poniesienia wszelkich innych kosztów związanych z realizacją i odbiorem przedmiotu umowy

- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego

- naprawienia szkody lub zniszczenia mienia, którą wyrządził Zamawiającemu lub osobie trzeciej w związku lub przy wykonywaniu robót związanych z umową

4.Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

6.Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

7.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego .

§ 7

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .

2.Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

3.Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4.Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy to  Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

§ 8

1.Strony postanawiają , że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem niżej wymienionych podwykonawców :

a) ................................................................ w zakresie robót..........................................................

2.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć podwykonawcy wykonania przedmiotu umowy.

3.Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

4.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertą Wykonawcy  w wysokości :

Cena netto : ................................................... zł

słownie: .................................................................................................................... złotych

Podatek VAT  : ............................................... zł

słownie : ................................................................................................................... .złotych

Cena brutto: .................................................. zł

słownie : .................................................................................................................... złotych

2.Ustalone  wynagrodzenie obejmuje zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym sporządzonym w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót i specyfikację techniczną .

3. W przypadku stwierdzenia różnic , pomiędzy ilością robót określoną przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,  a rzeczywistymi ilościami wykonanych robót, Wykonawca jest zobowiązany :

- powiadomić o tym fakcie Zamawiającego

- przedłożyć obmiar robót potwierdzony przez inspektora nadzoru

- przedłożyć Zamawiającemu celem zatwierdzenia kosztorys różnicowy

4. Zamawiający po ustaleniu  różnic , o których mowa w ust. 3  ma prawo zastosować korektę ceny kosztorysowej netto wraz z należnym podatkiem VAT :

- w przypadku zmniejszenia zakresu ilościowego – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę

wynikającą  z kosztorysu różnicowego

- w przypadku zwiększenia zakresu ilościowego – podwyższyć wynagrodzenie Wykonawcy o

kwotę wynikającą z kosztorysu różnicowego

Zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do umowy, po zabezpieczeniu środków finansowych przez Zamawiającego , jeżeli są wymagane .

5. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót, które stanowią niezbędny element zamówienia nieprzewidziany w opisie przedmiotu zamówienia , wówczas Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o ty m fakcie Zamawiającego w celu wszczęcia procedur wymaganych przez ustawę Prawo zamówień Publicznych.

Roboty tego rodzaju będą stanowić nowe zamówienie.

6. Ceny jednostkowe robót podane w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie do końca realizacji przedmiotu umowy oraz będą miały zastosowanie również w przypadku ewentualnych zamówień dodatkowych.

§ 10

1.Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie  jednorazowo fakturą końcową .

2.Podstawą wystawienia faktury końcowej  będzie  protokół odbioru końcowego  robót określający zakres rzeczowy i wartość  wykonanych robót , ustalone na podstawie  kosztorysu powykonawczego.

Kosztorys powykonawczy musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru.

3.Jeżeli faktura lub jej część będzie dotyczyła zakresu robót wykonanych przez podwykonawcę Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  oświadczenie podwykonawcy potwierdzające  zakres rzeczowy i wartość wykonanych robót oraz zapłatę należnego wynagrodzenia przez  Wykonawcę .

4. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy oświadczenia o którym mowa w ust.5 Zamawiający dokona potrącenia niezapłaconej podwykonawcy należności z wynagrodzenia umownego Wykonawcy i przekaże je na konto podwykonawcy.

§ 11

1.Ustala się następujące terminy płatności faktur:

- w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z

protokółem odbioru wykonanych i zafakturowanych robót , podpisanym przez inspektora

nadzoru

2.Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy :

.........................................................................................................................................................

§ 12

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ........................na kwotę ...............................zł ( słownie : .............................) , co stanowi 5% wartości umowy brutto.

2.W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przedłużyć ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wezwania Zamawiającego.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zostanie zwrócone w następujący sposób;

-70% kwoty tj.........zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia tj .po odbiorze końcowym i uznaniu zamówienia przez Zamawiającego za należycie wykonane

- 30% kwoty tj. ..........zł  do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione

kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

-  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego

na usunięcie wad , za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ,za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony  , za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniające.

§ 14

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności o których mowa w ust. 2 -4 niniejszego paragrafu.

2.Zamawiajacy przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia jeżeli  :

a) wystąpiła siła wyższa obejmująca klęski żywiołowe, wykopaliska archeologiczne, anomalia klimatyczne

b) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron , których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec w szczególności :

- przedłużająca się procedura postępowania przetargowego, uniemożliwiająca zachowanie

terminu wykonania przedmiotu zamówienia

- protesty osób prawnych i fizycznych

- wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania zamówienia

3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku :

- zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT

- zmiany ceny kosztorysowej netto w oparciu o § 9 ust. 3 i 4

4.Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do pisemnego wykazania zasadności wprowadzenia zmian .

5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgoda obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności

§ 15

1.Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika robót potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

-  protokóły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje

-  dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta

-  oświadczenie kierownika budowy  zgodności wykonania obiektu projektem budowlanym,

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

-  protokóły badań i sprawdzeń

-  inwentaryzację geodezyjną z zestawieniem rzeczowym wykonanych robót

-  kosztorys powykonawczy końcowy

2. Zamawiający  rozpocznie odbiór końcowy wykonanych robót w terminie 30 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbiorowej i złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych .

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. Zamawiający dokona w terminie 7 dni odbioru robót zanikających lub ulegających

zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru .

§ 16

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej  gwarancji  na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego .

2. W okresie  gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 17

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy , jeżeli:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ( art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych ). Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

-zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy  Wykonawcy

-zostanie wydany nakaz zajęcia majątku  Wykonawcy

-Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

-Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub nie spełnia zobowiązań umownych

-Wykonawca wprowadził na budowę podwykonawców bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający zawiadomi  Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec  Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które  Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 18

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez właściwy Sąd w Częstochowie.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych , Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi i przepisy Kodeksu cywilnego

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 21

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) SIWZ z załącznikami

2) Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA :                                                     	     ZAMAWIAJĄCY :