Załącznik Nr 1

Uchwały

Rady Gminy Lipie Nr  L/252/2010

z dnia 17 września 2010 roku

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

# PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 2010

| Lp. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia zakończenia | Dział Rozdział Paragraf | Wartość kosztorysowa | Poniesione wydatki w 2009 r. | Planowane nakłady w 2010 r. | W tym ze środków: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Budżet gminy | FOGR KREDYT |
| 1. | Budowa wodociągu z przyłączami w m. Zimnowoda | 04/2010 11/2010 | 400 40002 6050 | 124.860,91 | 29.864,00 | 94.996,91 | - | - 94.996,91 |
| 2. | Remont drogi gminnej w m. Wapiennik | 06/2010 12/2010 | 600 60016 6050 | 755.927,49 | 36.406,02 | 719.521,47 | - | - 719.521,47 |
| 3. | Remont (przebudowa) drogi gminnej w m. Zbrojewsko | 09/2010 12/2010 | 600 60016 6050 | 160.364,30 | 15.555 | 144.809,30 | - | - 144.809,30 |
| 4. | Budowa chodnika w m. Natolin | 06/2010 11/2010 | 600 60016 6050 | 78.723 | - | 78.723 | 78.723 | - - |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej w Parzymiechach ul. Starowiejska (dokumentacja) | 01/2010 05/2010 | 600 60016 6050 | 24.400 | - | 24.400 | 24.400 | - |
| 6. | Remont drogi gminnej w m. Grabarze (dokumentacja) | 05/2010 07/2010 | 600 60016 6050 | 35.990 | - | 35.990 | 35.990 | - |
| 7. | Zakupy inwestycyjne - wykup działek | 05/2010 12/2010 | 700 70005 6060 | 15.396 | - | 15.396 | 15.396 | - |
| 8. | Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Parzymiechy | 04/2010 09/2010 | 754 75412 6060 | 30.000 | - | 30.000 | - | 30.000 |
| 9. | Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Lipiu i Lindowie metodą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminie Lipie (dokumentacja) | 04/2010 06/2010 | 801 80195 6050 | 59.780 | - | 59.780 | 59.780 | - |
|  | RAZEM |  |  | 1.285.441,70 | 81.825,02 | 1.203.616,68 | 214.289 | - ______________________________________________________ 989.327,68 |