Załącznik Nr 1

Uchwały

Rady Gminy Lipie Nr  LIV/276/2010

z dnia 10 listopada 2010 roku

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

# PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 2010

| Lp. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia zakończenia | Dział Rozdział Paragraf | Wartość kosztorysowa | Poniesione wydatki w 2009 r. | Planowane nakłady w 2010 r. | W tym ze środków: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Budżet gminy | FOGR KREDYT |
| 1. | Budowa wodociągu z przyłączami w m. Zimnowoda | 04/2010 11/2010 | 400 40002 6050 | 124.860,91 | 29.864,00 | 94.996,91 | - | - 94.996,91 |
| 2. | Remont drogi gminnej w m. Wapiennik | 06/2010 12/2010 | 600 60016 6050 | 755.927,49 | 36.406,02 | 719.521,47 | - | - 719.521,47 |
| 3. | Remont (przebudowa) drogi gminnej w m. Zbrojewsko | 09/2010 12/2010 | 600 60016 6050 | 160.364,30 | 15.555 | 144.809,30 | - | - 144.809,30 |
| 4. | Budowa chodnika w m. Natolin | 06/2010 11/2010 | 600 60016 6050 | 78.723 | - | 78.723 | 78.723 | - - |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej nr 667013S – ul.Starowiejska w m. Parzymiechy | 09/2010 11/2010 | 600 60078 6050 | 442.870,73 |  | 442.870,73 | 24.400 | - 418.470,73 |
| 6. | Zakupy inwestycyjne - wykup działek | 05/2010 12/2010 | 700 70005 6060 | 15.396 | - | 15.396 | 15.396 | - |
| 7. | Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Parzymiechy | 04/2010 09/2010 | 754 75412 6060 | 30.000 | - | 30.000 | - | 30.000 |
| 8. | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Rębielice Szlacheckie (dokumentacja) | 04/2010 12/2010 | 801 80195 6050 | 25.498 | - | 25.498 | 25.498 | - |
|  | RAZEM |  |  | 1.633.640,43 | 81.825,02 | 1.551.815,41 | 144.017,00 | - ______________________________________________________ 1.407.798,41 |