Załącznik nr 9

WZÓR UMOWY

NA ROBOTY BUDOWLANE

nr rej………………………….

W dniu ………………2013r. w Lipiu pomiędzy…………………………, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

………………………………………..

przy kontrasygnacie ……………………….

a

…………………………….., z siedzibą w ……………….., przy ul. ………………………, wpis do ………………………………………., NIP ……………, REGON …………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez

………………………………………

zawarta została w trybie przetargu nieograniczonego umowa następującej treści:

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania przez Wykonawcę: przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w m. Parzymiechy w km 0+000 -  0+600 , zgodnie z ofertą z dnia ……….. złożoną w postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia obowiązującymi w tym postępowaniu i stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- W zakres zamówienia wchodzą wszystkie roboty, które należy zrealizować by przedmiot umowy osiągnął gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

- Niniejszym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 2

## Termin realizacji

- Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30 sierpnia 2013 r. zgodnie z harmonogramem robót stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót nie później niż w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy. Przekazanie frontu robót nastąpi po podpisaniu przez Strony protokołu przekazania frontu robót.

- Dzień wykonania przedmiotu umowy to dzień zgłoszenia robót do odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz do dostarczenia wszelkiej wymaganej dokumentacji potrzebnej do odbioru końcowego w terminie określonym w §2 ust.1 niniejszej umowy.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie, w kwocie ………………. złotych /brutto/ (cena ofertowa brutto); w tym kwota netto wynosi ………………… złotych, podatek VAT wynosi …… złotych.

- Powyższe wynagrodzenie nie może być zmienione przez strony i obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, jak również wszelkich robót i czynności wymaganych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych, obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa drogowego, uzyskania koniecznych uzgodnień i pozwoleń oraz inne koszty prowadzenia robót.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac.

§ 4

#### Podwykonawstwo

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie, własnymi siłami lub przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające 
z ich pracy oraz szkody związane z pracą tych podwykonawców, poniesione przez Wykonawcę oraz przez osoby trzecie.

- Do zawarcia umowy przez wykonawcę z podwykonawcą wymaga się każdorazowej zgody Zmawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji, przed wprowadzeniem podwykonawcy, projekt umowy, którą zamierza zawrzeć z podwykonawcą. Jeśli Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy i wprowadzenie podwykonawcy.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

§ 5

### Warunki realizacji robót

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób zapewniający uzyskanie efektu budowlanego zgodnego z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, z zachowaniem norm i standardów jakościowych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami a w szczególności ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami BHP i p.poż.

- Zawarty w dokumentacji projektowej przedmiar ma charakter pomocniczy i podlega obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dostarczoną mu przez Zamawiającego dokumentacją, stwierdza jej kompletność i nie wnosi zastrzeżeń. Ponadto oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane i stanowią wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Oświadcza również iż zapoznał się z przedmiarami robót i dokonał ich weryfikacji.

- Wykonawca nie będzie mógł odmówić wykonania prac niewyszczególnionych w dokumentacji, jeżeli ich zrealizowanie konieczne jest do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega, iż w przypadku kolizji pomiędzy projektem (rysunki, opis techniczny, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót) a przedmiarem robót Zamawiającego Wykonawca nie będzie mógł odmówić wykonania robót wyszczególnionych przedmiotowo w przedmiarze.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały i urządzenia stosowane do realizacji robót materiały muszą posiadać stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca będzie w okresie do 2 dni po ich wykonaniu zgłaszał Zamawiającemu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od zgłoszenia.

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy i dziennika budowy,

- odbiór przedmiotu umowy,

- zapłata umówionego wynagrodzenia.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie od zamawiającego placu budowy,

- przeprowadzenie na własny koszt wszelkich prób i badań wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- właściwe oznakowanie terenu budowy, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót,

- usuwanie na własny koszt z miejsca wykonywania robót, na bieżąco, w miarę postępu prac, gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej,

- składanie i uzyskanie zatwierdzenia inspektora nadzoru, przed rozpoczęciem robót projektu składu mieszanek oraz wyników badań laboratoryjnych oraz próbek materiałów pobranych w obecności inspektora nadzoru, zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- pokrywanie wszelkich kosztów i opłat koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy,

- uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, zezwoleń potrzebnych do wykonania pełnego zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz do odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy do użytku,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i przekazanie go w terminie odbioru końcowego,

- w przypadku realizowania niniejszej umowy przy udziale podwykonawców – zapłacenie wynagrodzenia dla podwykonawców.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe terenie prowadzenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy od dnia przekazania frontu robót przez Zamawiającego Wykonawcy, do czasu wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikaty, aprobaty techniczne, znaki budowlane bądź deklaracje zgodności wskazanych wyrobów budowlanych lub urządzeń stosowanych przy realizacji niniejszej umowy.

§ 6

Nadzór i kontrola

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego pełnić będzie Inspektor Nadzoru ……………………………………

- Wykonawca powołuje Kierownika Robót w osobie ……………………………..

- Zmiana Kierownika Budowy w trakcie trwania umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed planowaną zmianą.

§ 7

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem odbioru będzie całość robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu realizacji całości robót i gotowości do odbioru końcowego.

- Wraz z zawiadomieniem o gotowości robót do odbioru końcowego Wykonawca złoży Zamawiającemu:

- protokoły odbiorów technicznych, protokoły badań i sprawdzeń,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte materiały,

- wypełniony dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- dokumenty potwierdzające zapłatę należności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców w przypadku ich wynajęcia,

- inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego,

- Zamawiający wyznacza datę odbioru. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, dokonanego w trybie pkt. 2 i złożenia dokumentów z pkt 3.

- Strony postanawiają, iż z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek nieograniczających eksploatacji obie strony uzgodnią termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 7 dni.

- Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub usterek nie dających się usunąć w krótkim czasie (do 7 dni), braku możliwości korzystania ze zrealizowanego przedmiotu umowy lub braku jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w §7 ust 3 niniejszej umowy. Wówczas Wykonawca po usunięciu stwierdzonych wad zobowiązany jest ponownie zgłosić Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru w trybie określonym w pkt. 2. Zapis punktu 4 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Warunki dokonywania rozliczeń

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu całości zadania określonego w §1 umowy, dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego i po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek nieograniczających eksploatacji w przypadku ich zaistnienia, wyszczególnionych w protokole odbioru końcowego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na całość zrealizowanych robót.

- Na fakturze musi być szczegółowo określany zakres wykonanych robót.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia błędnie wystawionej faktury lub faktury wystawionej przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego lub protokołu usunięcia wad i usterek nie ograniczających eksploatacji stwierdzonych przy odbiorze końcowym w przypadku ich zaistnienia.

- W razie realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców płatność każdej z faktur bezwzględnie uzależniona jest od uprzedniego doręczenia przez Wykonawcę potwierdzenia dokonania wszelkich płatności na rzecz podwykonawców wynikających z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, których przedmiotem była realizacja przedmiotu niniejszej umowy lub pisemnego oświadczenia podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót zleconych mu przez Wykonawcę i objętych niniejszą umową.

- Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Cesja wierzytelności, którą Wykonawca nabędzie wobec Zamawiającego w wyniku realizacji niniejszej umowy będzie nieważna bez wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego na takie rozporządzenie w związku, z czym nie będzie wywoływać żadnych skutków cywilno – prawnych.

- W razie korzystania przez Zamawiającego z uprawnienia powierzenia realizacji robót podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy Zamawiający ma prawo zatrzymania wypłaty wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia tych kosztów.

§ 9

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji

## Rękojmia

- Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty. Termin rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawiadomienia, a jeżeli zachowanie tego terminu z przyczyn technicznych jest niemożliwe – w terminie uzgodnionym przez strony.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił ich istnienie Wykonawcy w okresie trwania rękojmi.

## Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje kompletne, jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z dostarczoną dokumentacją, Polskimi Normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami prawa.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczy się odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- wady fizyczne i usterki zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót ujawnione w okresie gwarancji,

- usunięcie tych wad i usterek.

- O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie na piśmie.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawiadomienia, a jeżeli zachowanie tego terminu z przyczyn technicznych jest niemożliwe – w terminie uzgodnionym przez strony.

- Usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji po przekazaniu i przejęciu przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres zaczynający się datą zgłoszenia reklamacji na piśmie, a zakończony dniem protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady, usterki.

- Nie usunięcie przez Wykonawcę w terminie wad i usterek zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, a także w ramach rękojmi lub gwarancji, upoważnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust.1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania robót

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy, tj. kwotę …………zł.

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zwrot 70% wartości zabezpieczenia wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

§ 11

Kary umowne

- Za nieterminową realizację przedmiotu umowy, za nie usunięcie w terminie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

Okolicznościami uzasadniającymi zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w szczególności są okoliczności określone w § 12 umowy, w takich przypadkach kary umownej nie nalicza się za okres występowania tych zdarzeń.

- W przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

- Kara umowna będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej do wysokości rzeczywiście doznanej szkody. Odszkodowanie przewyższające karę umowną może być dochodzone na zasadach ogólnych.

- Zapłata przez Wykonawcę kary umownej zastrzeżonej w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 12

Siła wyższa

  - Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia, zjawiska zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze (w szczególności takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, pożar, zamieszki, strajki – z wyjątkiem strajków w przedsiębiorstwach stron i podwykonawców), na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają bądź uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację przedsięwzięcia, zmieniają w istotny sposób warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

  - Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje.

§ 13

Zmiana i odstąpienie od umowy

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

- zmiany sposobu spełnienia świadczenia, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

  - koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji;

  - zmianami rozwiązań technologicznych ujętych w dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia na etapie wykonawstwa robót modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań technicznych zwiększających walory użytkowe obiektu będącego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametrów inwestycji;

- osób przewidzianych do realizacji zamówienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały kwalifikacje wymagane w SIWZ.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

- Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian i uzasadnienie zmian.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

### Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający, a 1 Wykonawca.

WYKONAWCA                                                          ZAMAWIAJĄCY