PROJEKT  UMOWY

W dniu ......................... 2008 roku  w Gminie Lipie pomiędzy:

Gminą Lipie z siedzibą w  42- 165 Lipie ul. Częstochowska 29

NIP  574-10-65-449 ,  REGON 000537303

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................................................

a

............................................................................................................................

z siedzibą w ......................................................................................................

NIP .......................................... REGON ...........................................................

zwanym dalej  „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

1.........................................................................................................................,

2..........................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień  publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu .......................................

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

„Remont chodnika w miejscowości Lipie w ul. Częstochowskiej”

o zakresie rzeczowym :

- rozbiórka istniejącego chodnika i wjazdów  1246,95 m2

- budowa chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami  1214,35 m2

- odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 125,00 m2

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy opracowany na podstawie dokumentacji technicznej , specyfikacji i  przedmiaru robót, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji inwestycji:

- rozpoczęcie  : po podpisaniu umowy

- zakończenie inwestycji potwierdzone protokółem odbioru końcowego w terminie  :

30.09.2008r .

§ 3

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do :

po podpisaniu umowy.

2. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plan uzbrojenia podziemnego. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia w sieciach powstałe wskutek realizacji niniejszej umowy, które nie były ujęte na planie istniejących instalacji i sieci.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egzemplarzu wraz z oświadczeniem o kompletności, w terminie do dnia : po podpisaniu umowy.

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad,

błędów rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwiązań, Zamawiający dokona zmian

we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż   30 dni .

§ 5

1.Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie :

inspektor nadzoru w osobie :

.............................................................................................................................

Uprawnienia budowlane : ................................................................................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

.............................................................................................................................

Uprawnienia budowlane : .................................................................................

3.Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy  działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. zm.).

§ 6

1.Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w terminie do : po podpisaniu umowy

2.Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełna odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z  :

- Dokumentacją techniczną opracowanym przez :

Projektowanie i nadzory inż. Jarosław Stąpor ul. Kiedrzyńska 120 m 54 , 42-200 Częstochowa

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań

technicznych

- ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

- zasadami sztuki budowlanej

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania :

- pisemnie Zamawiającego , za pośrednictwem inspektora nadzoru o konieczności wykonania

prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres

robót oraz szacunkową wartość (wg kosztorysu ofertowego)

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu umowy , jakość

robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót .

3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub  uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do :

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla

potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie

zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu

umowy i przekazania go do użytku

5. W czasie realizacji robót  Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

6.Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

7.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

8.Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

9.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego .

11.Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§ 8

1.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód,

które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy

Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych

oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2.Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.

3.W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający

dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.

§ 9

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .

2. Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym

w art. 10 ustawy - Prawo budowlane wymaganiom specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz projektu.

3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy  to

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

§ 10

1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

2.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 11

1. Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości :

kwota netto : .......................................................zł

słownie: .................................................................................................................... złotych

podatek VAT  : ............................................... zł

słownie : ............................................................................................................. złotych

kwota brutto: .................................................. zł

słownie : .............................................................................................................. złotych

Ww. wynagrodzenie obejmuje zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym  sporządzonym w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót  i specyfikację techniczną.

§ 12

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie  fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół

odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 13

1.Ustala się następujące terminy płatności faktur:

- w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia.

2.Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy .........................................................................................................................................................

§ 14

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione

kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

-  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego

na usunięcie wad

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ,za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony .

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,

strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniające.

§ 15

1.Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

- protokóły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta

- oświadczenie kierownika budowy  zgodności wykonania obiektu projektem budowlanym,

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

- protokóły badań i sprawdzeń

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy zawiadamiając o tym  Wykonawcę.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. Zamawiający dokona w terminie 7 dni odbioru robót zanikających lub ulegających

zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru .

§ 16

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej  gwarancji  na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego .

2. W okresie  gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 17

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Na mocy ustawy o zamówieniach publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem

nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień

do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby

zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 18

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy  Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku  Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

-  Zamawiający zawiadomi  Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych

wobec  Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez  Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które  Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,

zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez  Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od  Wykonawcy teren budowy.

§ 19

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają

rozstrzyganiu przez właściwy Sąd.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

oraz w sprawach procesowych, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem

2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 22

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

załącznik nr 1 - dokumentacja techniczna

załącznik nr 2  - kosztorys ofertowy

załącznik nr 3  - oferta Wykonawcy

WYKONAWCA :                                                     	     ZAMAWIAJĄCY :