Załącznik Nr 1

Uchwały

Rady Gminy Lipie Nr LI/254/2010

z dnia 29 września 2010 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Lata realizacji | Dział Rozdział Paragraf | Wartość całkowita | Koszty kwalifikowalne | Wydatki poniesione w latach 2008-2009 | Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych | Planowane płatności w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Po roku 2012 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowie i wodociągu Albertów-Chałków | 2008 – 2011 | 010 01010 6050 | 6.032.998,57 | 4.763.873,20 | 179.630,00 | OGÓŁEM | 2.960.462,02 | 2.892.906,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE | 1.814.150,911 | 1.758.754,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst | 1.146.311,110 | 1.134.152,52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (kredyt) |  |  |  |  |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon – Parzymiechy | 2010 – 2012 | 010 01010 6050 | 10.414.000,00 | 10.414.000,00 | 0,00 | OGÓŁEM |  | 114.000,00 | 3.400.000,00 | 6.900.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE |  |  | 2.700.000,00 | 5.300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst |  | 114.000,00 | 200.000,00 | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (kredyt) |  |  | 500.000,00 | 1.100.000 |
| 3. | Remont drogi gminnej w m. Lipie ul. Dolna, Leśna, Topolowa, Lipowa, Jaworowa, Klonowa | 2008 – 2011 | 600 60016 6050 | 1.903.438,33 | 1.797.989,33 | 117.449,00 | OGÓŁEM |  | 1.785.989,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE |  | 1.518.090.93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst |  | 267.898,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (kredyt) |  |  |  |  |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej nr 667021S w miejscowości Lipie ul. Kasztanowa Gmina Lipie | 2008 - 2010 | 600 60016 6050 | 1.324.669,71 | 1.261.289,71 | 63.380,00 | OGÓŁEM | 1.261.289,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst (kredyt) | 643.289,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011) | 618.000,00 |  |  |  |
| 5. | Remont drogi gminnej Nr 667035S Giętkowizna - Grabarze | 2010 -2011 | 600 60016 6050 | 628.803,91 | 628.803,91 | 0,00 | OGÓŁEM | 35.990,00 | 592.813,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE |  | 291.906,95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst (kredyt) | 35.990,00 | 300.906,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011) |  |  |  |  |

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012

| 6. | Remont drogi gminnej w m. Zimnowoda | 2009 – 2011 | 600 60016 60550 | 378.384,00 | 378.384,00 | 10.614,00 | OGÓŁEM |  | 367.770,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst |  | 367.770,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki(kredyt) |  |  |  |  |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej w Parzymiechach ul.Starowiejska | 2009 – 2011 | 600 60016 6050 | 546.135,00 | 546.135,00 | 24.400,00 | OGÓŁEM |  | 521.735,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst |  | 521.735,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki(kredyt) |  |  |  |  |
| 8. | „Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty” | 2008 – 2010 | 630 63095 6050 | 705.882,36 | 705.882,36 | 83.640,00 | OGÓŁEM | 622.242,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE* | 528.906,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst | 93.336,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki(kredyt) |  |  |  |  |
| 9. | System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego” | 2008 – 2011 | 750 75020 6620 | 51.632,69 | 51.632,69 | 901,38 | OGÓŁEM |  | 50.731,31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst |  | 50.731,31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki(kredyt) |  |  |  |  |
| 10. | „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” | 2010 – 2012 | 750 75020 6620 | 111.650,28 | 111.650,28 | 0,00 | OGÓŁEM | 37.216,76 | 37.216,76 | 37.216,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst | 37.216,76 | 37.216,76 | 37.216,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki(kredyt) |  |  |  |  |
| 11. | Przebudowa GOK w Lipiu | 2008 - 2010 | 921 92195 6050 | 1.081.949,31 | 1.081.949,31 | 48.800,00 | OGÓŁEM |  | 1.033.149,31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki UE* |  | 919.656,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | środki jst |  | 113.492,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | inne środki(kredyt) |  |  |  |  |
| RAZEM | 23.179.544,16 | 21.741.589,79 | 528.814,38 | OGÓŁEM | 4.917.200,85 | 7.396.312,17 | 3.437.216,76 | 6.900.000 |
|  |  |  |  | środki UE | 2.343.056,91 | 4.488.408,82 | 2.700.000,00 | 5.300.000 |
|  |  |  |  | środki jst | 1.956.143,94 | 2.907.903,35 | 237.216,76 | 500.000 |
|  |  |  |  | inne środki (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011) | 618.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | inne środki (kredyt) |  |  | 500.000,00 | 1.100.000 |