**Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 11 (w zł)**

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe | Koszty |
| --- | --- | --- | --- |
| jedn. miary | Ilość (liczba) | Całkowite(netto) | Całkowite(VAT) | Całkowite (brutto) | I etap do 30 listopada 2023 r. | II etap do 31 października 2024 r. |
| netto | VAT | brutto | netto | VAT | brutto |
| ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Albertów w Gminie Lipie*** |
| 1 | Kanalizacja sanitarna (grawitacyjna) | komplet/ według kosztorysu  | 1 | *100%* | *100%* | *100%* | *50%* | *50%* | *50%* | *50%* | *50%* | *50%* |
| 2 | Kanalizacja sanitarna - tłoczny poza aglomeracją (łącznie z przepompownią ścieków) | komplet/ według kosztorysu | 1 | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *-* | *-* | *-* |
| 3 | Kanalizacja sanitarna – tłoczny w obrębie aglomeracji | komplet/ według kosztorysu | 1 | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *-* | *-* | *-* |
| 4 | Nawierzchnia przepompowni i ogrodzenie | komplet/ według kosztorysu | 1 | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *-* | *-* | *-* |
| 5 | Wewnętrzna linia zasilająca do przepompowni ścieków | komplet/ według kosztorysu | 1 | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *-* | *-* | *-* |
| 6 | Droga dojazdowa do przepompowni ścieków | komplet/ według kosztorysu | 1 | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *-* | *-* | *-* |
| 7 | Odtworzenie nawierzchni drogowych | komplet/ według kosztorysu | 1 | *100%* | *100%* | *100%* | *-* | *-* | *-* | *100%* | *100%* | *100%* |
| 8 | Przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym | komplet/ według kosztorysu | 1 | *100%* | *100%* | *100%* | *20%* | *20%* | *20%* | *80%* | *80%* | *80%* |
| 9 | Przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce | komplet/ według kosztorysu | 1 | *100%* | *100%* | *100%* | *20%* | *20%* | *20%* | *80%* | *80%* | *80%* |
| **Łącznie** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*w miejsce % należy wstawić kwoty